## Slide 1
Selbstorganisation in Scrum
Was bedeutet das wirklich?
Klarheit, Grenzen und Verantwortung im skalierten Umfeld
Sprechertext: Selbstorganisation ist ein zentraler Begriff in Scrum. Gleichzeitig wird er oft missverstanden. Heute zeige ich, was Selbstorganisation wirklich bedeutet, was sie nicht bedeutet und warum sie im skalierten Umfeld klare Leitplanken braucht.

## Slide 2
Das haeufige Missverstaendnis
X Mythos
Selbstorganisation = alle entscheiden alles
OK Realitaet
Das Team entscheidet WIE - nicht was oder wohin
* Haeufige Annahme: jede Person darf ueberall mitentscheiden
* Folge: Frustration, Unklarheit, Ineffizienz
* Leitfrage: Was bedeutet Selbstorganisation wirklich?
Sprechertext: Ein verbreitetes Missverstaendnis: alle duerfen ueberall mitentscheiden. Das ist nicht gemeint und fuehrt zu Frust und ineffizienten Abstimmungen.

## Slide 3
Was Selbstorganisation NICHT bedeutet
-- Strategische Ausrichtung
Unternehmen & Produktstrategie
-- Backlog-Priorisierung
Letztverantwortung liegt beim Product Owner
-- Unternehmensrichtlinien
Org-weite Regeln & Rahmenbedingungen
-- Personalentscheidungen
Teamzusammensetzung ausserhalb der Team-Autonomie
Sprechertext: Ein Scrum-Team entscheidet nicht ueber Strategie, Personalentscheidungen oder org. Leitplanken. Auch Backlog-Priorisierung liegt letztlich beim Product Owner.

## Slide 4
Was Selbstorganisation wirklich bedeutet
Das Team entscheidet selbst ueber das WIE der Arbeit
Aufgabenverteilung
Wer arbeitet woran?
Methoden & Werkzeuge
Welche Techniken werden eingesetzt?
Zusammenarbeit
Wie gestalten wir Meetings & Workflows?
Inspect & Adapt
Wie loesen wir Probleme & verbessern uns?
Sprechertext: Selbstorganisation bezieht sich auf das Wie der Arbeit. Das Team organisiert Zusammenarbeit eigenverantwortlich, verteilt Aufgaben und verbessert sich kontinuierlich.

## Slide 5
Selbstorganisation im skalierten Umfeld
Team A
Team B
Team C
gemeinsames Produkt / gemeinsamer Bereich
> Im skalierten Umfeld gelten zusaetzliche Rahmenbedingungen
> Diese Regeln sind keine Einschraenkung der Selbstorganisation
> Sie sind Voraussetzung fuer effektive Zusammenarbeit
Sprechertext: Sobald mehrere Teams gemeinsam an einem Produkt arbeiten, reicht reine Teamautonomie nicht. Es braucht gemeinsame Regeln fuer Zusammenarbeit und Integration.

## Slide 6
Warum gemeinsame Regeln noetig sind
Ohne uebergreifende Standards drohen:
-- Keine gemeinsame Sprache zwischen Teams
-- Integrationsprobleme bei gemeinsamer Software
-- Doppelarbeit und ineffiziente Abstimmungen
-- Abhaengigkeiten, die kaum koordiniert werden koennen
Gemeinsame Standards ermoeglichen wirksame Selbstorganisation.
Sprechertext: Wenn jedes Team voellig eigene Werkzeuge nutzt, wird Zusammenarbeit schwierig. Gemeinsame Regeln schaffen mehr, nicht weniger Selbstorganisation.

## Slide 7
Typische Bereiche mit teuebergreifenden Vorgaben
Bereich
Beispiel
Warum einheitlich?
Entwicklungswerkzeuge
IDE, Git-Strategie, CI/CD
Gemeinsame Codebasis
Definition of Done
Einheitliche Qualitaetsstandards
Konsistente Produktqualitaet
Team-uebergreifende Komm.
Scrum of Scrums
Abhaengigkeiten koordinieren
Architektur
Gemeinsame Standards & Patterns
Integrierbakeit & Wartbarkeit
Releaseplanung
Gemeinsame Sprint-Takte
Koordiniertes Ausliefern
Security & Compliance
Datenschutz, Lizenzrichtlinien
Rechtliche Sicherheit
Sprechertext: In diesen Bereichen sind uebergreifende Standards notwendig. Sie reduzieren Reibungsverluste und sorgen fuer eine gemeinsame Basis.

## Slide 8
Drei-Ebenen-Modell der Selbstorganisation
Ebene 1: Organisation
Strategische Leitplanken, Unternehmensziele, uebergeordnete Richtlinien
Ebene 2: Bereichs- / teamuebergreifend
Gemeinsame Standards, Koordinationsformate, Architektur, Tools
Ebene 3: Team
Volle Autonomie: Aufgabenverteilung, Zusammenarbeit, Inspect & Adapt
Sprechertext: Selbstorganisation auf drei Ebenen: jede hat eigenen Gestaltungsspielraum und Verantwortung. Das schafft Klarheit.

## Slide 9
Die Fussball-Analogie
Der Verein gibt vor:
Gemeinsame Regeln
Einheitliche Taktiksprache
Gleiche Ausruestung
> Gemeinsamer Rahmen
Das Team entscheidet:
Spielweise auf dem Platz
Rollenverteilung
Gemeinsame Taktik
> Autonomie in der Umsetzung
<->
Genauso funktioniert Selbstorganisation im skalierten Scrum-Umfeld.
Sprechertext: Der Verein definiert die gemeinsamen Regeln - innerhalb dieses Rahmens entscheidet jede Mannschaft selbst, wie sie spielt und wer welche Rolle uebernimmt.

## Slide 10
Die richtige Balance
Zu wenig Selbstorganisation
Team fuehrt nur aus
Kreativitaet leidet
Motivation sinkt
Probleme bleiben liegen
Gesunde Balance
Eigenverantwortung im Rahmen
Motivation steigt
Probleme aktiv geloest
Koordination funktioniert
Grenzenlose Autonomie
Jedes Team macht sein Ding
Integrationsprobleme
Koordination bricht zusammen
Chaos entsteht
Sprechertext: Weder blindes Ausfuehren noch grenzenlose Autonomie fuehrt zum Ziel. Die Balance ist: eigenverantwortliches Handeln im gemeinsamen Rahmen.

## Slide 11
Fazit
Im Team
Volle Autonomie ueber den Weg zum Ziel
Zwischen Teams
Gemeinsame Standards als verbindliche Basis
In der Organisation
Strategische Leitplanken zur Orientierung
Das Team entscheidet nicht, wohin die Reise geht - aber wie es das Fahrzeug steuert.
Selbstorganisation ist eine Superkraft - im richtigen Rahmen gelebt.
Sprechertext: Selbstorganisation ist stark, wenn Verantwortungen klar sind. Teams brauchen Freiheit im Handeln - auf gemeinsamer verbindlicher Grundlage.

## Slide 12
Kernbotschaften - Das Wichtigste auf einen Blick
1
Selbstorganisation ist nicht Mitbestimmung bei allem
Strategie, Priorisierung und Richtlinien liegen beim PO oder der Organisation.
2
Autonomie ueber das WIE
Das Team entscheidet, wie es seine Arbeit organisiert - im definierten Rahmen.
3
Skalierung braucht gemeinsame Standards
Tools, DoD, Architektur, Releases - einheitliche Regeln machen Integration moeglich.
4
Drei Ebenen der Selbstorganisation
Organisation > uebergreifend > Team: jede Ebene hat eigene Verantwortung.
5
Die Balance macht den Unterschied
Weder blindes Ausfuehren noch grenzenlose Autonomie - Eigenverantwortung im Rahmen.
Das Team steuert sein Fahrzeug selbst - aber alle fahren auf denselben Strassen.